Инициативный проект,

претендующий на финансовую поддержку

за счет средств бюджета Кочердыкского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | Ремонт кровли, крыльца и пандуса Кочердыкского СДК |
| 2. | Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект |  пп. 12, пункт 1, статья 14, 131-ФЗ «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культура» |
| 3. | Территория реализации инициативного проекта | Челябинская область, Октябрьский район, село Кочердык  |
| 4. | Цель и задачи инициативного проекта | 1. Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг;2. Модернизация и укрепление  материально – технической базы  учреждений культуры, создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кочердыкском сельском поселении;3. Обеспечение комфорта и безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждения культуры.  |
| 5. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Сельский дом культуры в селе Кочердык является местом общения односельчан. В селе это единственный очаг культуры. Именно под крышей сельского дома культуры проходят все значимые мероприятия: собрания, сходы, праздники. В здании находится избирательный участок. Также СДК функционируют: Вокальная группа «Сударушки»; кружок «Умелые руки»;кружок «Лучик» и 5 любительских объединений: «Дружба»;«Интерес» клуб «Гармония»; физкультурно-оздоровительный клуб «Сатурн»;объединение «Мир увлечений». Здание сельского дома культуры было построено в 1967 году. Ремонты здания и кровли не проводились, и как следствие, в крыше образовались протечки в нескольких местах, потолок обвалился, балки сгнили, кровля здания и крыльцо находятся в аварийном состоянии. Зданию необходим срочный ремонт. Пандус для обеспечения доступности в сельский дом культуры маломобильных граждан вообще отсутствует. В процессе реализации инициативного проекта планируется: 1. устройство новой кровли из металлочерепицы площадью 664 кв.м. - установка стропил, устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций крыши составом «Пирилакс»; 2. ремонт крыльца – устройство подстилающих щебеночных слоев, устройство покрытия крыльца из керамогранита 38 кв.м., и облицовка ступеней кремогранитными плитками 6,42 кв.м.; 3. устройство пандуса – устройство основания, устройство покрытие из керамогранитных плит 8кв.м., устройство металлических ограждений.  |
| 6. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Сельский дом культуры — это центр общественной и культурной жизни села, место общения, развития творческих способностей людей разного возраста. Проведение мероприятий по ремонту сельского дома культуры позволит улучшить техническое состояние здания. Обновленный  внешний облик здания будет радовать взгляд не только жителей, но и гостей села, что в свою очередь повлияет на формирование положительных эмоций у людей, стимулирование творческой активности населения, улучшит внешний облика села Кочердык. |
| 7 | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) |  Укрепление  материально-технической базы учреждений культуры,  находящихся в ведении администрации Кочердыкского сельского поселения, использование и содержание здания администрацией Кочердыкского сельского поселения. |
| 8. | Ожидаемое количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта  | Заинтересованных в реализации проекта 562 (862) человек. |
| 9. | Сроки реализации инициативного проекта | апрель-ноябрь 2022года. |
| 10. | Информация об инициаторе проекта  | Инициативная группа в составе 10 человек: 1. Запорощенко Татьяна Александровна.2. Гаврилюк Нина Васильевна3. Выборнова Любовь Анатольевна4. Брусянин Николай Васильевич5. Гаврилюк Екатерина Сергеевна6. Кармашова Людмила Анатольевна7. Ахраменко Людмила Анатольевна8. Тенегина Евгения Викторовна9. Смолина Анастасия Сергеевна10. Швецова Галина Юрьевна |
| 11. | Общая стоимость инициативного проекта | 1 600 087,60 руб. |
| 12. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 1 600 087,60 руб. |
| 13. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | ------ |
| 14. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | Проведение субботника по уборке строительного мусора и благоустройству территории 7 часов. |
| 15. | Дополнительная информация | Для наглядного представления проекта прилагается презентация проекта, содержащая графические демонстрационные материалы, фотографии, рисунки, схемы. |

 Инициативная группа:

Запорощенко Т.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гаврилюк Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выборонова Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Брусянин Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гаврилюк Е.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Кармашова Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ахраменко В.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тенегина Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Смолина А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Швецова Г.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_